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Relatório de atividades
Conclusão da primeira semana do projeto DTF
Desde sexta-feira, avançamos na implantação da infraestrutura, na preparação do fluxo de envio de arquivos e nos ajustes da experiência do cliente no Site DTF. Com a confirmação da equipe sobre o funcionamento dos itens de infraestrutura e operação, consideramos concluída a primeira semana do projeto, dedicada à infraestrutura, aos uploads e à base dos serviços.
Infraestrutura e publicação
Organizamos a estrutura que sustenta o Site DTF, o Kanban, a API, o banco de dados, o processamento em segundo plano e o antivírus, com armazenamento dos arquivos no Cloudflare R2.
Também ajustamos a configuração de publicação pelo Gitea e pelo Portainer. Foram corrigidos problemas de inicialização dos serviços web e de comunicação durante a atualização da API, aumentando a estabilidade das publicações.
Na configuração do banco de dados, corrigimos o tratamento de senhas com caracteres especiais. No Kanban, ajustamos a autenticação por e-mail e senha e impedimos que a ausência da configuração de acesso do operador bloqueasse a inicialização de toda a aplicação.
Envio e armazenamento de arquivos
Estruturamos o envio direto dos arquivos do navegador para o armazenamento privado, utilizando uploads divididos em partes e com possibilidade de retomada após interrupções.
Essa arquitetura permite trabalhar com arquivos grandes sem concentrar todo o tráfego de upload na VPS. A base do sistema também contempla controle de acesso aos arquivos, links temporários para download e acompanhamento do processamento.
Mantivemos os mecanismos de quarentena e verificação por antivírus, para que o recebimento de um arquivo não signifique sua liberação automática para utilização.
Correção da montagem de artes no Site
Corrigimos o principal problema identificado na experiência de envio de imagens: arquivos JPG e PNG comuns estavam sendo interpretados como folhas completas, dimensionadas automaticamente para a largura do filme.
Agora, imagens comuns entram no fluxo de Artes avulsas, no qual o cliente pode:
· Visualizar cada arquivo na lista de artes.
· Informar a largura real de impressão em centímetros.
· Definir a quantidade de cópias.
· Girar e espelhar a imagem.
· Acompanhar a montagem ao vivo no filme DTF de 57 cm.
A montagem utiliza o mecanismo de encaixe existente, posicionando as cópias lado a lado e distribuindo-as em novas linhas conforme necessário. Foram preservadas a proporção das imagens, a regra de espaçamento de 5 mm, a régua do filme e a marca-d’água.
O cálculo da metragem acompanha a altura da montagem apresentada. Também corrigimos a aplicação de rotação e espelhamento nas máscaras utilizadas pelo encaixe e evitamos que processamentos antigos sobrescrevessem uma prévia mais recente.
O fluxo de Arquivo por metro permanece separado, com seleção explícita para imagens que já representam uma folha montada e manutenção de sua precificação específica.
Preservação das regras comerciais e de segurança
Os ajustes mantiveram as regras comerciais existentes, incluindo as tabelas por modalidade, as faixas de qualidade, os valores de montagem, o mínimo de um metro e o arredondamento de cobrança.
Também preservamos os controles de segurança, a verificação dos uploads e o visual do Site.
Testes e versionamento
Validamos a montagem no navegador com arquivos JPG e PNG, incluindo a imagem de teste fornecida. Foram conferidos o posicionamento das cópias, as alterações de tamanho e quantidade, a rotação, o espelhamento e a correspondência entre a prévia e a metragem calculada.
Os testes de precificação passaram, e a imagem web de produção foi construída com sucesso. A correção foi registrada no Git no commit 99fd92b, permitindo sua publicação pelo fluxo de atualização do projeto.
Próxima etapa
Com o encerramento da primeira semana, o foco passa para a segunda: integração com Mercado Pago, cotação de frete, criação de pedidos no Tiny/Olist, geração do arquivo final de impressão e consolidação dos principais estados do fluxo de produção no Kanban.
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